Tareas

|  |  |
| --- | --- |
| Entregado | En esta entrega |
| * Acta de proyecto. * Estimación de Costos. * Gantt. * Informe de estudio de mercado. * Matriz de Comunicaciones. * Matriz de Roles. * Análisis de Riesgos. * Informe de Factibilidad Económica, Técnica y Operativa. | * Revisión de correcciones. * Arquitectura WEB * Diseño de Poster |
| En Proceso |
| * Capacitación en CSS * Matriz de Asignación de Responsabilidades * WBS * Mobile: ABM de Listas del Usuario e inicio de mapas. * Web: ABM de Productos |
| Pendiente |
| * Definición de estilos WEB y Móvil. |

Problemas Presentados

|  |  |
| --- | --- |
| Problema | Detalles |
| * Matriz de Asignación de Responsabilidades y WBS | Ante la falta de confirmación y cierre del GANTT, acarreamos una demora para definir WBS y Matriz de Responsabilidades. |

Integrantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail |
| 138.167-2 | BENITEZ, PATRICIO DANIEL | [pdanibenitez91@gmail.com](mailto:pdanibenitez91@gmail.com) |
| 137.032-7 | BICHMAN, JULIANA VERÓNICA | [juliana.bichman@gmail.com](mailto:juliana.bichman@gmail.com) |
| 115.472-2 | MUSSARI, PABLO ALEJANDRO | [pablomussari@gmail.com](mailto:pablomussari@gmail.com) |
| 137.192-7 | OTERO, SANTIAGO ALEX | [fos.alex@gmail.com](mailto:fos.alex@gmail.com) |
| 137.239-7 | VILLAMIL, PATRICIA EUGENIA | [pvillamil25@gmail.com](mailto:pvillamil25@gmail.com) |

*Profesores:*

***Director de Cátedra****: Lic. Carlos Tomassino.*

***Profesor a cargo del curso****: Lic. Roberto Eribe.*

***Auxiliar a cargo del proyecto:***Ing. Sebastián Valdés

***Controller:****Ing. Gabriela Salem.*