Tareas

|  |  |
| --- | --- |
| Entregado | En esta entrega |
| * Acta de proyecto. * Estimación de Costos. * Gantt. * Informe de estudio de mercado. * Matriz de Comunicaciones. * Matriz de Roles. * Análisis de Riesgos. * Informe de Factibilidad Económica, Técnica y Operativa. * Arquitectura * Matriz de Asignación de Responsabilidades * WBS | * Revisión de correcciones. |
| En Proceso |
| * Ajustes Poster * Revisión Arquitectura * Desarrollo. Front end: carga de productos a listas utilizando API expuesta por Back end * Desarrollo Back end: API para ABM de Productos y agregar/quitar productos de listas * Capacitación tecnologías de desarrollo |
| Pendiente |
| * Definición de estilos WEB y Móvil. * Definición de criterios de usabilidad del sistema * Casos de Uso |

Problemas Presentados

|  |  |
| --- | --- |
| Problema | Detalles |
| * Parciales de otras materias | Debido a parciales en otras materias, no hemos contado con mucho tiempo |

Integrantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail |
| 138.167-2 | BENITEZ, PATRICIO DANIEL | [pdanibenitez91@gmail.com](mailto:pdanibenitez91@gmail.com) |
| 137.032-7 | BICHMAN, JULIANA VERÓNICA | [juliana.bichman@gmail.com](mailto:juliana.bichman@gmail.com) |
| 115.472-2 | MUSSARI, PABLO ALEJANDRO | [pablomussari@gmail.com](mailto:pablomussari@gmail.com) |
| 137.192-7 | OTERO, SANTIAGO ALEX | [fos.alex@gmail.com](mailto:fos.alex@gmail.com) |
| 137.239-7 | VILLAMIL, PATRICIA EUGENIA | [pvillamil25@gmail.com](mailto:pvillamil25@gmail.com) |

*Profesores:*

***Director de Cátedra****: Lic. Carlos Tomassino.*

***Profesor a cargo del curso****: Lic. Roberto Eribe.*

***Auxiliar a cargo del proyecto:***Ing. Sebastián Valdés

***Controller:****Ing. Gabriela Salem.*