Tareas

|  |  |
| --- | --- |
| Entregado | En esta entrega |
| * Primer entrega de la carpeta de la documentación * Login WEB, Login Mobile * ABM Listas de Compras * Estilos Mobile * Poster | * Compartir Listas * Registrar * ABM Promociones. |
| En Proceso |
| * Presentación comercial. * ABM Mapas, Lector QR, Lector NFC * Revisión y Pruebas de implementaciones. * Carga Masivas y Precios cuidados. |
| Pendiente |
| * Estadísticas de productos * Gestión de mapas (descarga, actualizar y borrar mapa) |

Problemas Presentados

|  |  |
| --- | --- |
| Problema | Detalles |
| Bugs y errores en desarrollo | Se detectaron bugs en el desarrollo, lo que generó atrasos en otras partes de la app. |

Integrantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail |
| 138.167-2 | BENITEZ, PATRICIO DANIEL | [pdanibenitez91@gmail.com](mailto:pdanibenitez91@gmail.com) |
| 137.032-7 | BICHMAN, JULIANA VERÓNICA | [juliana.bichman@gmail.com](mailto:juliana.bichman@gmail.com) |
| 115.472-2 | MUSSARI, PABLO ALEJANDRO | [pablomussari@gmail.com](mailto:pablomussari@gmail.com) |
| 137.192-7 | OTERO, SANTIAGO ALEX | [fos.alex@gmail.com](mailto:fos.alex@gmail.com) |
| 137.239-7 | VILLAMIL, PATRICIA EUGENIA | [pvillamil25@gmail.com](mailto:pvillamil25@gmail.com) |

*Profesores:*

***Director de Cátedra****: Lic. Carlos Tomassino.*

***Profesor a cargo del curso****: Lic. Roberto Eribe.*

***Auxiliar a cargo del proyecto:*** Ing. Sebastián Valdés

***Controller:****Ing. Gabriela Salem.*